开发日志

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：平顶山高新区智慧园区项目 | 编 号：\_\_\_\_\_\_\_\_-RZ-X |
| 单位名称: 江苏风云科技服务有限公司 | 日 期：2017.12.07 |
| **项目开发小组人员情况：**  项目管理系统：卫佳，宋中林，范晓龙 | |
| **发生影响开发进度的重要事项：**  完成项目流程历史 | |
| **项目开发过程问题记录：**  无 | |
| **开发完成情况及计划：**   1. 用户，角色，字典，菜单等系统界面样式修改，完成30% 2. 项目基础库，项目流程历史，完成100% 3. 项目基础库，项目导出excel，完成80% 4. 工作动态、通知公告、工作进展、领导留言bug修复97% | |
| **其他内容：**  无 | |