开发日志

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：平顶山高新区智慧园区项目 | 编 号：\_\_\_\_\_\_\_\_-RZ-X |
| 单位名称: 江苏风云科技服务有限公司 | 日 期：2017.12.21 |
| **项目开发小组人员情况：**  项目管理系统：卫佳，宋中林，范晓龙 | |
| **发生影响开发进度的重要事项：**  无 | |
| **项目开发过程问题记录：**  无 | |
| **开发完成情况及计划：**   1. 单点登陆联调,完成50% 2. 需求变更：添加一个单独的页面，显示重点项目的审批进展情况，完成50% 3. 行政审批管理新增、修改、删除、查询 ,完成80% 4. 领导指示需求 修改 100% 5. 项目推进需求修改,完成 80% | |
| **其他内容：**  无 | |